Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ФВЦПП МКК

от 27 марта 2025 г. № 26

ПРОГРАММА

дополнительная образовательная программа

«Управление проектами»

Всеволожск 2025

Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной образовательной программы

«Управление проектами»

| Цель | повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в части ознакомления с основами проектного управления, владения методами и инструментами управления проектами, развития комплексного представления об управлении разработкой проектов, являющихся основой для принятия оперативных управленческих решений в повседневной деятельности |
| --- | --- |
| Профессиональные компетенции | - способность управлять инициированием проекта; - способность управлять планированием проекта; - способность управлять исполнением проекта; - способность управлять процессами контроля проекта; - способность осуществлять стратегический анализ, разработку и реализацию проекта с учетом тенденций развития бизнеса, направленного на обеспечение его конкурентоспособности; - способность применять вариативные методики и технологии разработки проектов; - способность проводить экономическую оценку эффективности и рисков проектов. |
| Категория слушателей | Руководители и собственники бизнес, сотрудники и персонал предпринимателя, занимающиеся разработкой проектов, |
|  | специалисты, функциональные менеджеры, заинтересованные |
|  | в углублении и систематизации знаний об управлении |
|  | проектами для бизнеса сфере, совершенствовании |

|  | системы знаний о сущности, современных концепциях проектирования в бизнесе |
| --- | --- |
| Срок обучения | 12 часа |
| Форма обучения | Очная, очно-заочная, с применением онлайн обучения и дистанционных образовательных технологий |
| Режим занятий | 4 часа в день |

| № п/п | Наименование разделов, тем | Всего часов трудоемкости | В том числе |  |  |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактные занятия с обучающимися |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Всего, часов | Из них |  |  |  |
|  |  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |  |
| 1 | Модуль 1. Введение в управление проектами | 2 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Модуль 2. Международный опыт управления проектами | 2 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 3 | Модуль 3. Организационное окружение и жизненный цикл управления проектом | 2 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Модуль 4. Процессы управления проектом | 2 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 5 | Модуль 5. Этапы управления проектом | 2 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 6 | Модуль 6. Управление проектами в бизнесе | 2 | 2 | 1 | 1 | - |  |
| 7 | Всего | 12 | 12 |  | - | - |  |
| 8 | Итоговая аттестация | 1 | 1 |  | 2 |  | Итоговое тестирование |
| 9 | Общая трудоемкость программы | 12 | 12 |  | 2 |  |  |

Программа разработана:

Кондратьевой Ириной Викторовной, директором Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания (далее – Фонд).

Занятия по образовательной программе «Управления проектами» проводят сотрудники Фонда - сертифицированные тренеры Корпорации МСП, приглашенные специалисты, имеющие опыт организации и осуществления	деятельности	в	сфере	управления	проектами	в бизнесе.

Образовательные результаты по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

«Управление проектами»

Учебный материал программы базируется на знаниях слушателей, полученных ими ранее, в том числе в период реализации служебных полномочий на различных должностях.

Программа повышения квалификации призвана сформировать и развить профессиональные компетенции слушателей, необходимые для совершенствования системы знаний о сущности, современных концепциях проектирования в бизнесе, развития умений и навыков проектирования и реализации проектной деятельности, самостоятельной разработке целевых программ и проектов для различных видов и типов бизнес-организаций, а также для освоения технологий управления коммуникациями, запасами и поставками, рисками, организации процесса, делегирования и контроля.

Программа рассчитана на руководителей, собственников бизнеса проектных специалистов, функциональных менеджеров, и реализуется в объеме 12 часа.

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

ПК-1 - способность управлять инициированием проекта; ПК-2 - способность управлять планированием проекта; ПК-3 - способность управлять исполнением проекта;

ПК-4 - способность управлять процессами контроля проекта;

По итогам освоения программы повышения квалификации слушатель должен:

- знать:

- ключевые понятия управления проектами;

- типологию проектов;

- характеристики компонентов системы управления проектной деятельностью в деятельности органов власти;

- требования, предъявляемые к руководителю проектов;

- общие характеристики стандартов, руководств, методик по управлению проектами;

- организационное окружение проекта;

- преимущества и недостатки различных типов моделей жизненного цикла проекта;

- уметь:

- формировать команду проекта, владеть принципами и методами управления конфликтами; формировать корпоративную структуру с учетом инновационной экономики (в области управления персоналом);

- организовать работу по инициированию, планированию, исполнению, контролю и завершению региональных проектов;

- управлять интеграцией проекта;

- управлять заинтересованными сторонами проекта;

- управлять содержанием проекта;

- управлять качеством проекта;

- управлять коммуникациями проекта;

- управлять рисками проекта;

- управлять расписанием проекта;

- управлять ресурсами проекта;

- управлять стоимостью проекта;

- управлять закупками проекта;

- владеть:

- методами и инструментами инициирования проекта;

- методами и инструментами планирования проекта;

- методами и инструментами исполнения проекта;

- методами и инструментами контроля проекта;

- методами и инструментами завершения проекта;

Таким образом, по итогам освоения программы повышения квалификации у слушателей будет сформировано целостное представление, расширены теоретико-методологические знания и закреплены навыки в сфере проектной деятельности.

Рабочая программа учебного курса

«Управление проектами»

Цель программы – формирование и развитие профессиональных компетенций руководителей, и собственников бизнеса проектных специалистов, функциональных менеджеров, необходимых для совершенствования знаний о сущности, современных концепциях проектирования в бизнесе, развития умений и навыков проектирования и реализации проектной деятельности, самостоятельной разработке целевых программ и проектов, а также для освоения технологий управления коммуникациями, запасами и поставками, рисками, организации процесса, делегирования и контроля.

Содержание дисциплины Модуль 1. Введение в управление проектами.

Проектное управление, управление проектом: разница и особенности

дефиниций.

Определение,	структура,	взаимосвязь	объектов	управления:	проект, мероприятие, программа проектов, портфель проектов и программ.

Типология проектов. Сложность проектов. Матрица Родни Тернера.

Система менеджмента проектной деятельности: общая характеристика.

Модуль 2. Международный опыт управления проектами.

Стандарты и руководства по управлению проектами: обзор. Руководство РМВОК® Guide (6 издание): общая характеристика. Стандарт 180 21500:2012: общая характеристика. Метод РКШСЕ2: общая характеристика. Руководство

Р2М:	общая	характеристика.	Российские	стандарты,	рекомендации, положения в области управления проектами.

Международный опыт проектного менеджмента и управления крупными проектами.

Модуль 3. Организационное окружение и жизненный цикл управления проектом.

Внешняя среда проекта. Влияние организации на управление проектами. Организационные культуры и стили. Организационные коммуникации. Реализация проектов в различных организационных структурах: функциональной, матричной (слабая, сильная, сбалансированная), проектной. Выделение человеческих ресурсов для проекта. Изменение организационной культуры. Организационная структура команды проекта.

Основные навыки руководителя проекта (лидерство, укрепление команды, мотивация, коммуникация, влияние, принятие решений, политическая и культурная осведомленность, переговоры, построение доверительных отношений, урегулирование конфликтов, коучинг).

Формирование процессов управления проектом. Жизненный цикл проекта. Преимущества и недостатки различных типов моделей жизненного цикла проекта: каскадная, инкрементная, спиральная. Жизненный цикл продукта проекта. Примеры жизненных циклов программ проектов и портфелей программ и проектов.

Модуль 4. Процессы управления проектом.

Процессы управления проектом. Управленческие группы процессов: структура, примеры. Инициирование проекта: процессы, инструменты, этапы.

Планирование проекта: процессы, инструменты, этапы. Исполнение проекта: процессы, инструменты, этапы.

Мониторинг	и	контроль	проекта:	процессы,	инструменты,	этапы.

Завершение проекта: процессы, инструменты, этапы.

Модуль 5. Этапы управления проектом.

Управление интеграцией проекта: разработка паспорта (устава) проекта, плана управления проектом; руководство и управление работами проекта; управление знаниями проекта; мониторинг и контроль работ проекта; интегрированный контроль изменений; завершение проекта или фазы.

Управление заинтересованными сторонами:	идентификация заинтересованных	сторон;	планирование	вовлечения	заинтересованных сторон;	управление	вовлечением	заинтересованных	сторон;	мониторинг вовлечения заинтересованных сторон.

Управление содержанием	проекта:	планирование	управления содержанием; сбор требований; определение содержания; создание ИСР

(иерархической структуры работ); подтверждение содержания; контроль содержания.

Управление сроками расписанием проекта: планирование управления расписанием; определение операций; определение последовательности операций; оценка длительности операций; разработка расписания; контроль расписания.

Управление стоимостью проекта: планирование управления стоимостью; оценка стоимости; определение бюджета; контроль стоимости.

Управление качеством проекта: планирование, управления, контроль качества.

Управление ресурсами проекта: планирование управления ресурсами; оценка ресурсов операций; приобретение ресурсов; развитие и управление командой проекта; контроль ресурсов.

Управление коммуникациями проекта: планирование, управление коммуникациями, мониторинг коммуникаций.

Управление рисками проекта: планирование управления рисками; идентификация; качественный, количественный анализ рисков; планирование и осуществление реагирования на риски; мониторинг рисков.

Управление закупками проекта: планирование; осуществление; контроль закупок.

Модуль 6. Управление проектами в бизнесе

Принципы ответственного финансового менеджмента в бизнесе.

Управление финансами предпринимателя в условиях новой системы оплаты труда и эффективного контракта.

Системы показателей и способы оценки результативности и эффективности в бизнесе.

Нормативно-правовые документы

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Основная литература

- Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. — М.: Альпина Паблишер, 2018. — 180 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). — Олимп-Бизнес, 2018. — 590 с.

- Управление проектами: учебник и практикум для акад. бакалавриата

/ А. Т. Зуб; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Юрайт, 2017. - 421 с. : рис..

- (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. с. 420-422

- Управление стоимостью, финансами и экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» профилей «Управление проектами», «Финансовый менеджмент» / Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров: [б. и.], 2017. - 34 с.

- Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. - Москва: Юрайт, 2017. - 330 с.. - (Бакалавр. Академический курс)

- Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]/ Т.С. Васючкова, Н.А. Иванчева, М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. - 148 с.: ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881.

- Хелдман К. Управление проектами. Быстрый старт / Ким Хелдман; пер. с англ. Ю. Шлаковой; под ред. С. И. Неизвестного. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2018. — 352 с.

- Хигни Д. Основы проектного менеджмента. Классическое руководство. — Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 240 с.

Дополнительная литература

- Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. — М.: ДМК Пресс, 2017. — 464 с.

- Вылегжанина А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 429 с.: ил., схем. табл.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892.

- Демарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами. — Изд.-во: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 336 с.

- Инглунд	Р.,	Бусеро	А.	Руководитель	проектов.	Все	навыки, необходимые для работы. — Изд.- во: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 450 с.

- Мерсино Э. Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов. Практическое руководство. — Изд.- во: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 352 с.

- Орлова Е. Р. Методическое пособие по курсу "Системный анализ и управление проектами"; Ленанд - М., 2017. - 904 c.

- Стэнли	И.	Портни.	Управление проектами	для «чайников».	— Диалектика, 2017. — 288 с.

- Project Management: А Multi-Perspective Leadership Framework / Hans Mikkelsen, Jens O. Riis. 2017. - 848 с.

- Rising to Power: The Journey of Exceptional Executives Hardcover / by Ron A. Carucci, Eric C. Hansen. 2014. – 296 с.

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.